정보처리기사 실기 문제 DB 관리 시스템

크롤러 개선 및 콘텐츠 블록 구조화 개발 스펙

# 1. 배경 및 목적

현재 티스토리 블로그 크롤링을 통해 정보처리기사 실기 문제를 수집하여 DB에 저장하고 있음.

문제 하나에 텍스트, 코드블록, 표(table), 이미지가 혼재하는 구조로 인해 현재 단순 필드 저장 방식으로는 아래 문제가 발생:

- 표 데이터 파싱 누락 — 현재 question_text에 텍스트만 저장, 표 구조 소실

- 이미지 미저장 — 보기 이미지가 있는 문제의 정답 검증 불가

- code_block 컬럼이 단일 필드 — 여러 코드블록 또는 코드+표 혼합 불가

- 콘텐츠 순서 소실 — 프론트에서 원본 출제 순서대로 렌더링 불가

# 2. 개발 목표

크롤러 단계에서 문항 범위 내 HTML을 순서 보존 JSON 블록 배열로 변환하고, DB의 content 컬럼에 저장한다.

기존 question_text / code_block 컬럼은 유지하며 content 컬럼을 병행 운영한다. (하위 호환)

# 3. 콘텐츠 블록 스키마 (JSON)

각 문항의 content 필드는 아래 형식의 배열로 저장한다.

3-1. 블록 타입 정의

| kind | 설명 | 필수 필드 |
| --- | --- | --- |
| text | 일반 텍스트 단락 | value: string |
| code | 코드블록 | lang: string, value: string |
| table | 표 데이터 | headers: string[], rows: string[][] |
| image | 이미지 | url: string, alt: string |

3-2. 예시 JSON

[

{ "kind": "text",  "value": "다음 SQL 결과에 알맞는 쿼리를 작성하시오." },

{ "kind": "table", "headers": ["col1","col2"], "rows": [["1","NULL"],["2","5"]] },

{ "kind": "code",  "lang": "sql", "value": "SELECT name FROM 성적 (①) BY (②)" },

{ "kind": "image", "url": "https://img1.daumcdn.net/...", "alt": "흐름도" }

]

# 4. DB 스키마 변경

4-1. 추가 컬럼 (questions 테이블)

| 컬럼명 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| content | JSON | 순서 보존 블록 배열. 크롤 단계에서 생성 |
| has_image | TINYINT(1) | 이미지 포함 여부 (인덱스용, content 파싱 결과) |

4-2. 마이그레이션 SQL

ALTER TABLE questions

ADD COLUMN content   JSON         COMMENT '순서 보존 블록 배열',

ADD COLUMN has_image TINYINT(1)   DEFAULT 0 COMMENT '이미지 포함 여부';

CREATE INDEX idx_has_image ON questions(has_image);

⚠️ 기존 question_text / code_block 컬럼 삭제 금지. content 검증 완료 후 별도 논의

# 5. 크롤러 개선 스펙

5-1. 파싱 대상 HTML 태그 매핑

| HTML 태그 | → kind | 비고 |
| --- | --- | --- |
| <table> | table | thead/tbody 기준으로 headers/rows 분리 |
| <pre>, <code> | code | class 속성으로 lang 감지 (java/python/c/sql) |
| <img> | image | src → url, alt 속성 유지 |
| <p>, <div>, <span> | text | 내부에 img 있으면 image로 처리 |
| 연속 text 블록 | text | 자동 병합 (\n 연결) |

5-2. 티스토리 특유 주의사항

- 표가 <figure> 로 감싸진 경우 → figure > table 셀렉터로 접근

- 이미지가 CDN 리사이즈 URL (?fname=...) 형태일 수 있음 → 원본 URL 파싱 필요

- 코드블록이 <pre> 없이 <div class='code-block'> 으로 나오는 포스트 존재 → 클래스명 패턴 확인 필요

- 문항 경계 구분자가 <h3>, <b>, <strong> 등 포스트마다 다름 → 문항 번호 패턴으로 경계 감지

5-3. 크롤러 로직 흐름

① 포스트 HTML 수신

② 문항 경계 감지 (번호 패턴: '1.', '문제 1', '[1]' 등)

③ 문항별 HTML fragment 추출

④ fragment 내 형제 노드 순서대로 블록 배열 생성

⑤ has_image = 블록 중 kind=image 존재 여부

⑥ content (JSON), has_image DB 저장

# 6. 프론트엔드 렌더링 스펙

content 배열을 kind 기준으로 분기 렌더링. 순서는 배열 index 그대로 유지.

| kind | 렌더 방식 |
| --- | --- |
| text | <p> 태그로 출력 |
| code | 코드 하이라이터 컴포넌트 (lang prop 전달) |
| table | <table> 컴포넌트 (headers, rows prop 전달) |
| image | <img> 태그 (url, alt prop 전달) |

# 7. 작업 우선순위

| 순위 | 작업 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| P1 | DB 마이그레이션 (content, has_image 컬럼 추가) | 기존 컬럼 유지 |
| P1 | 크롤러 — table 파싱 (headers/rows 구조화) | 현재 가장 큰 누락 |
| P2 | 크롤러 — image URL 저장 | 보기 이미지 문제 검증용 |
| P2 | 크롤러 — 연속 text 블록 병합 | 노이즈 제거 |
| P3 | 프론트 — BlockRenderer 컴포넌트 | kind 분기 렌더 |
| P3 | 기존 데이터 재크롤링 (content 채우기) | P1·P2 완료 후 |

# 8. 완료 검증 기준

- id=4 (SQL 빈칸 문제) — content에 text 블록 1개 이상 포함

- id=64 (SQL + 표 문제) — content에 table 블록 포함, headers/rows 정확

- id=85 (네트워크 그림 문제) — content에 image 블록 포함, url 유효

- has_image=1인 문제 조회 시 실제 content에 image 블록 존재 일치율 100%

- 기존 question_text 컬럼 데이터 변경 없음 (하위 호환 확인)

# 9. 참고사항

현재 DB에는 id 1~241 문제 저장됨 (2022~2025년 1~3회)

보기 이미지가 누락된 문제 (id 13, 25, 64, 86 등 다수)는 image 블록 저장 후 별도 검증 단계 예정

⚠️ 블로그 크롤링 저작권 이슈 — 내부 학습용 DB 운영 범위에서만 사용